## Slide 1: Дефиниране и основни етапи в софтуерния проект
Софтуерни и хардуерни науки
Курс "Информационни технологии"
https://github.com/BG-IT-Edu
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ", СофтУни Фондация
Основни понятия, екипна работа, софтуери за управление на проекти

## Slide 2: Съдържание
2
​​Софтуерен проект
  Дефиниция, етапи, роли, управление, план
​Екипна и групова работа
  Етапи при формиране на екип, техники за генериране на идеи
​Диаграма на Гант
​Канбан табло (Kanban Board)
Софтуери за управление на проекти
Notes: 2

## Slide 3: Софтуерен проект
Дефиниция, етапи, роли, управление, план
Notes: 3

## Slide 4: Софтуерен проект
Проект, свързан с разработването на софтуерен продукт
Включва поредица от задачи, които се изпълняват от екип в рамките на определено време и с определени ресурси
Целта е създаване на работещ софтуер, отговарящ на изискванията на клиента
Notes: 4

## Slide 5: Етапи на софтуерния проект
Етапите следват жизнения цикъл на разработка на софтуер
Събиране на
изисквания
Анализ на
изисквания
Проектиране
Имплементация
Тестване
Внедряване

## Slide 6: Етапи на жизнения цикъл на ИС (1)
Събиране на изисквания
  Идентифицират се нуждите на потребителите и функциите на ИС
  Интервюта, анкети, документиране и др.
Анализ на изискванията
  Изискванията се анализират, структурират и описват в детайли
  Модели, диаграми и др.

## Slide 7: Етапи на жизнения цикъл на ИС (2)
Проектиране
  Дизайн на потребителския интерфейс (UI)
    Определят се формите и интерфейсите за работа със системата
  Дизайн на база данни
    Създава се структурата на БД – таблици, полета, връзки и др.
Имплементация (програмиране)
  Разработка чрез писане на код
  Създаване на компоненти, използване на технологии и инструменти

## Slide 8: Етапи на жизнения цикъл на ИС (3)
Тестване
  Системата се тества, за да се уверим, че работи правилно и отговаря на всички изисквания
  Включва различни видове тестове
Внедряване
  Потребителите използват системата в реална среда
  Инсталация на софтуер, миграция на данни, обучение на потребители и др.

## Slide 9: Етапи на жизнения цикъл на ИС (4)
Поддръжка
  Наблюдение и осигуряване на непрекъснато функциониране на ИС
  Отстраняване на грешки, актуализации, подобрения и др.

## Slide 10: Роли в софтуерния проект (1)
Програмист (Software Developer)
  Пише кода и реализира функционалностите
Софтуерен архитект (Software Architect)
  Проектира системата и взема решения за технологиите
Бизнес анализатор (Business Analyst)
  Събира и анализира изискванията на клиента
Тест инженер (QA – Quality Assurance Engineer)
  Тества софтуера и гарантира качеството

## Slide 11: Роли в софтуерния проект (2)
Проектен мениджър (Project Manager)
  Управлява времето, бюджета и комуникацията в екипа
UX/UI дизайнер (UX/UI Designer)
  Проектира интерфейса и потребителското изживяване
DevOps инженер (DevOps Engineer)
  Автоматизира процесите и поддържа сървърите

## Slide 12: Управление на софтуерния проект
Включва координация на процесите, задачите и ресурсите с цел завършване на проекта в рамките на определения срок и бюджет
Класически модел (Waterfall)
  Проектът се развива линейно, стъпка по стъпка
Agile методологии (Scrum, Kanban)
  Гъвкав подход с итеративно разработване и чести срещи (sprints)

## Slide 13: План на софтуерния проект (1)
Документ, който описва стратегията за разработка и управление
Обхват на проекта
  Какви функционалности ще бъдат разработени
График (Timeline)
  Определяне на срокове за изпълнение
Роли и отговорности
  Разпределение на задачите в екипа

## Slide 14: План на софтуерния проект (2)
Бюджет
  Прогнозни разходи за разработка и поддръжка
Рискове и решения
  Възможни предизвикателства и стратегии за справяне с тях

## Slide 15: Екипна и групова работа
Етапи при формиране на екип, техники за генериране на идеи
Notes: 15

## Slide 16: Етапи при формиране на екип (1)
Преминава се през пет основни етапа, дефинирани в модела на Брус Тъкман:
  Формиране (Forming) – запознаване и първи стъпки
    Пример: Екипът се събира за първа среща, обсъжда целите и се разпределят първоначални задачи
  Буря (Storming) – конфликти и напрежение
    Пример: Двама програмисти спорят коя технология да използват за проекта
Notes: 16

## Slide 17: Етапи при формиране на екип (2)
  Нормиране (Norming) – хармонизиране на екипа
    Пример: След дискусия екипът се спира на технология, с която повечето членове имат опит
  Изпълнение (Performing) – висока продуктивност
    Пример: Програмистите работят по различни модули и редовно синхронизират работата си
  Разпадане (Adjourning) – приключване на проекта
    Пример: Екипът представя софтуера на клиента и прави ретроспекция какво е минало добре и какво може да се подобри
Notes: 17

## Slide 18: Техники за генериране на идеи (1)
Мозъчна атака (Brainstorming)
  Свободно изказване на идеи без критика, след което се оценяват и отсяват най-добрите
Мисловни карти (Mind Maps)
  Визуален метод за организиране на идеи
  Основната тема е в центъра, а свързаните концепции се разклоняват като дърво
  Помага за по-добро разбиране и запомняне на информация
Notes: 18

## Slide 19: Техники за генериране на идеи (2)
Шест мислещи шапки (Six Thinking Hats)
  Метод на Едуард де Боно за разглеждане на проблемите от различни перспективи
  Синя шапка – контрол и организация
  Бяла шапка – факти и информация
  Червена шапка – чувства и емоции
  Черна шапка – рискове и негативи
  Жълта шапка – ползи и позитиви
  Зелена шапка – креативност и нови идеи
Notes: 19

## Slide 20: Диаграма на Гант
Визуално изобразяване на задачите
Notes: 20

## Slide 21: Диаграма на Гант
Изобразяване на задачите и връзките между тях върху времева линия
Показва задачите, тяхната последователност и продължителност
Notes: 21

## Slide 22: История на диаграмата на Гант
Създадена от Хенри Гант през 1910г.
Първоначално използвана за производствени процеси, по-късно навлиза в управлението на проекти
Notes: 22

## Slide 23: Приложение на диаграмата на Гант
Планиране и проследяване на задачи
Визуализация на напредъка по проекта
Помага за откриване на забавяния
Notes: 23

## Slide 24: Канбан табло (Kanban Board)
Схема за управление на задачи
Notes: 24

## Slide 25: Канбан табло (Kanban Board)
Визуална схема за управление на задачи
Помага на екипите да следят напредъка по разработването
Обикновено съдържа колони като:
  Предстоящи задачи (To Do)
  В процес (In Progress)
  Готово (Done)
Членовете на екипа преместват задачите между колоните според етапа, на който се намират
Notes: 25

## Slide 26: Канбан табло (Kanban Board) – Пример
Notes: 26

## Slide 27: Софтуери за управление на проекти
Предназначение и примери
Notes: 27

## Slide 28: Trello
Канбан табло за визуално управление на задачите
Лесен за използване, подходящ за малки екипи
Включва задачи, крайни срокове, коментари и файлове
Notes: 28

## Slide 29: Jira
Специализиран за софтуерни проекти и Agile/Scrum екипи
Поддържа Scrum, Kanban, проследяване на бъгове (bug tracking)
Включва подробни отчети и анализи
Notes: 29

## Slide 30: Asana
Подходящ за средни и големи екипи
Поддържа гъвкаво планиране и управление на задачи
Включва интеграции със Slack, Google Drive и др.
Notes: 30

## Slide 31: Microsoft Project
Подходящ за сложни проекти и големи екипи
Поддържа диаграми на Гант и автоматизация на срокове
Включва подробни проследяване на ресурси и задачи
Notes: 31

## Slide 32: Обобщение
Софтуерен проект == проект, свързан с разработването на софтуерен продукт
Жизнен цикъл на информационна система
  Събиране и анализ на изисквания, Проектиране, Имплементация, Тестване, Внедряване
Техники за генериране на идеи в екип
  Мозъчна атака, мисловни карти, шест мислещи шапки
Диаграма на Гант == изобразяване на задачите върху времева линия
Канбан табло == схема за управление на задачи в колони
Софтуери за управление на проекти
  Trello, Jira, Asana, Microsoft Project и др.
Notes: 32

## Slide 33: Въпроси?
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ", СофтУни Фондация (лиценз CC-BY-NC-SA)
Notes: 33

## Slide 34: Лиценз
Този курс (презентации, примери, демонстрационен код, упражнения, домашни, видео и други активи) представлява свободно учебно съдържание и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA
Проект "Отворено учебно съдържание по програмиране и ИТ" към Фондация "Софтуерен университет":
  https://github.com/BG-IT-Edu
Notes: 34